COMMERCEHUB
Plano de Ação P0
Tratamento da chave privada JWT

Runbook executável por outro agente — Segurança / Rotação de credenciais

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | CommerceHub_P0_Plano_Acao_JWT |
| Versão | 1.0 |
| Data | 15/10/2026 |
| Repositório | ThiagoGuimaraesRocha/CommerceHub |
| Prioridade | P0 — alta |
| Objetivo | Eliminar a chave privada RSA versionada do repositório público e estabelecer um mecanismo seguro para o ambiente demo. |

REGRA DE SEGURANÇA A chave privada atualmente publicada deve ser considerada comprometida. Não copiá-la para este documento, não reutilizá-la e não colocá-la novamente no Git. A correção exige um NOVO par RSA.

# 1. Objetivo e resultado esperado

O CommerceHub usa SmallRye JWT no User Service para assinar tokens e os demais serviços verificam o mesmo issuer e a mesma chave pública. O objetivo deste P0 é remover a private key do código versionado, rotacionar o par criptográfico e passar a fornecer a private key somente em runtime.

Gerar um novo par RSA específico para o ambiente de demonstração.

A private key nova não pode ficar no Git, na imagem Docker ou em artefato público.

A public key pode permanecer versionada, pois não é segredo.

O User Service deve receber a private key por arquivo/secret de runtime.

JWT emitido com a chave nova deve ser aceito pelos serviços.

JWT assinado com a chave antiga deve ser rejeitado.

Adicionar proteção no CI contra nova private key versionada.

Sanear o histórico Git público, se houver autorização para reescrita.

Atualizar ADR, README e plano de projeto.

# 2. Estado atual confirmado

A configuração atual referencia PEMs no classpath:

mp.jwt.verify.publickey.location=jwt/publicKey.pem
smallrye.jwt.sign.key.location=jwt/privateKey.pem
quarkus.native.resources.includes=jwt/*.pem

| Arquivo | Situação | Ação |
| --- | --- | --- |
| services/user-service/src/main/resources/jwt/privateKey.pem | Private key RSA versionada publicamente | REMOVER e ROTACIONAR |
| services/user-service/src/main/resources/jwt/publicKey.pem | Public key correspondente | SUBSTITUIR pela nova public key |
| services/user-service/src/main/resources/application.properties | Private key vem do classpath | ALTERAR para runtime secret |
| docs/adr/0010-demo-jwt.md | ADR aceita chaves demonstrativas | ATUALIZAR após correção |

PONTO CRÍTICO Apagar a privateKey.pem apenas do commit atual não resolve a exposição histórica. A chave antiga deve ser considerada comprometida e nunca mais usada.

# 3. Escopo

## 3.1 Incluído

Geração de novo par RSA.

Alteração da origem da private key para runtime.

Atualização da public key.

Docker Compose sem copiar segredo para a imagem.

OpenShift Secret para runtime.

Atualização de testes e documentação.

Busca de outras cópias de chaves privadas.

Saneamento do histórico Git, se autorizado.

Barreira preventiva no CI.

## 3.2 Fora do escopo

Keycloak/OIDC/SSO.

MFA ou refresh token.

PKI corporativa.

Gestão de segredos de produção.

Mudanças na Saga ou regras de negócio.

# 4. Pré-condições

Acesso de escrita ao GitHub.

Clone local atualizado e Git funcional.

Java 21 e Maven Wrapper funcionais.

Docker/Podman para validação.

OpenShift/MicroShift, se a validação de cluster fizer parte da execução.

Autorização explícita para force-push caso o histórico público seja reescrito.

Diretório local seguro para guardar o novo segredo.

# 5. Procedimento de execução

## Fase 0 — Branch e baseline

Atualizar o clone sem sobrescrever alterações locais.

Registrar SHA inicial.

Criar branch security/p0-rotate-jwt-key.

git fetch --all --prune
git checkout main
git pull --ff-only
git status
git log -1 --oneline
git checkout -b security/p0-rotate-jwt-key
git rev-parse HEAD

## Fase 1 — Procurar cópias da chave

git grep -n -I -E 'privateKey\.pem|BEGIN (RSA )?PRIVATE KEY|smallrye\.jwt\.sign\.key|JWT.*KEY'
find . -type f \( -name '*.pem' -o -name '*.key' -o -name '*.p12' -o -name '*.jks' \) -not -path './.git/*'
git log --all --full-history -- services/user-service/src/main/resources/jwt/privateKey.pem
git rev-list --objects --all | grep -Ei 'privateKey\.pem|\.key$|\.pem$'

BLOQUEIO Se forem encontradas outras private keys, certificados com material privado, senhas reais ou tokens reais, parar e catalogar os achados antes de concluir o P0.

## Fase 2 — Gerar novo par RSA

Gerar fora do diretório versionado:

umask 077
mkdir -p ~/.commercehub-secrets
openssl genpkey -algorithm RSA -pkeyopt rsa_keygen_bits:2048 \
  -out ~/.commercehub-secrets/commercehub-jwt-private.pem
openssl rsa -pubout \
  -in ~/.commercehub-secrets/commercehub-jwt-private.pem \
  -out ~/.commercehub-secrets/commercehub-jwt-public.pem
chmod 600 ~/.commercehub-secrets/commercehub-jwt-private.pem
chmod 644 ~/.commercehub-secrets/commercehub-jwt-public.pem

openssl pkey -in ~/.commercehub-secrets/commercehub-jwt-private.pem -check -noout
openssl pkey -pubout -in ~/.commercehub-secrets/commercehub-jwt-private.pem | sha256sum
openssl pkey -pubin -in ~/.commercehub-secrets/commercehub-jwt-public.pem -pubout | sha256sum

Nunca colocar o conteúdo da private key em issue, PR, README, log ou documento.

## Fase 3 — Alterar configuração do User Service

A configuração alvo deve retirar a private key do classpath. Validar as propriedades suportadas pela versão efetiva do Quarkus/SmallRye antes de aplicar.

mp.jwt.verify.publickey.location=${JWT_PUBLIC_KEY_LOCATION:jwt/publicKey.pem}
smallrye.jwt.sign.key.location=${JWT_PRIVATE_KEY_LOCATION:/run/secrets/commercehub-jwt-private.pem}

A public key pode continuar no classpath. A private key deve ser fornecida em runtime.

## Fase 4 — Docker Compose

Não usar COPY/ADD da private key no Dockerfile. Montar o segredo somente em runtime.

environment:
  JWT_PRIVATE_KEY_LOCATION: /run/secrets/commercehub-jwt-private.pem
volumes:
  - ${COMMERCEHUB_JWT_PRIVATE_DIR}/commercehub-jwt-private.pem:/run/secrets/commercehub-jwt-private.pem:ro

COMMERCEHUB_JWT_PRIVATE_DIR deve existir apenas no ambiente local.

.env deve estar no .gitignore.

.env.example deve conter somente nomes de variáveis, sem segredo.

Inspecionar a imagem final para confirmar ausência da private key.

## Fase 5 — OpenShift

Criar Secret no cluster; o valor real não deve ser versionado.

oc create secret generic commercehub-jwt \
  --from-file=commercehub-jwt-private.pem="$HOME/.commercehub-secrets/commercehub-jwt-private.pem"

No Deployment, montar como arquivo somente leitura e configurar JWT_PRIVATE_KEY_LOCATION para esse caminho.

env:
  - name: JWT_PRIVATE_KEY_LOCATION
    value: /run/secrets/commercehub-jwt-private.pem
volumeMounts:
  - name: commercehub-jwt
    mountPath: /run/secrets
    readOnly: true
volumes:
  - name: commercehub-jwt
    secret:
      secretName: commercehub-jwt
      defaultMode: 0400

GitOps Se Argo CD gerencia os manifests, o Git deve conter apenas referência ao Secret. Não colocar o valor secreto no YAML versionado.

## Fase 6 — Remover o arquivo comprometido

git rm services/user-service/src/main/resources/jwt/privateKey.pem

Não basta mover o arquivo ou adicionar .gitignore; o conteúdo antigo não pode continuar no tree atual.

## Fase 7 — Proteção local

Adicionar regras de ignore para impedir que o segredo local volte ao Git. Se publicKey.pem continuar versionado, não ignorar indiscriminadamente todos os PEM.

# exemplos
.env
.env.*
!.env.example
commercehub-secrets/
services/user-service/src/main/resources/jwt/privateKey.pem
/run/secrets/

## Fase 8 — Testes

Login válido emite JWT com a nova chave.

Todos os serviços aceitam JWT novo conforme roles/ownership.

JWT assinado pela chave antiga é rejeitado.

Issuer incorreto e token expirado são rejeitados.

User Service sem private key de runtime falha de forma explícita.

Imagem Docker não contém private key.

OpenShift monta Secret em modo somente leitura.

Executar ./mvnw clean verify.

Executar o GitHub Actions e confirmar pipeline final verde.

./mvnw clean verify

# 6. Saneamento do histórico Git público

ATENÇÃO Reescrever histórico é destrutivo para referências de commit. Só executar com autorização do proprietário. Mesmo após o saneamento, terceiros podem ter cópias; por isso a rotação continua obrigatória.

Preferir git-filter-repo:

git clone --mirror https://github.com/ThiagoGuimaraesRocha/CommerceHub.git CommerceHub.git
cd CommerceHub.git
git filter-repo --path services/user-service/src/main/resources/jwt/privateKey.pem --invert-paths
git push --force --mirror origin

Validar:

git log --all --full-history -- services/user-service/src/main/resources/jwt/privateKey.pem
git rev-list --objects --all | grep -Ei 'privateKey\.pem'

Se não houver autorização para reescrita, NÃO fazer force-push. Registrar a exceção; a chave antiga permanece comprometida e não pode ser reutilizada.

# 7. Barreira preventiva no CI

Adicionar uma verificação antes do build/publish:

set -euo pipefail
if git grep -n -I -E '-----BEGIN (RSA )?PRIVATE KEY-----' -- ':!docs/examples'; then
  echo "ERROR: private key material detected in repository"
  exit 1
fi

Considerar Gitleaks ou ferramenta equivalente. A etapa deve ocorrer antes da publicação das imagens GHCR.

# 8. Definition of Done

| ID | Critério | Evidência |
| --- | --- | --- |
| P0-01 | Private key antiga revogada | Token antigo rejeitado |
| P0-02 | Nenhuma private key no tree atual | git grep/find sem achados |
| P0-03 | Histórico saneado, se autorizado | Busca histórica sem arquivo |
| P0-04 | Imagem sem private key | Inspeção da imagem |
| P0-05 | JWT novo funciona | Teste de login |
| P0-06 | Todos os serviços validam JWT novo | Testes de autorização |
| P0-07 | Runtime secret funciona | Compose/ambiente inicia |
| P0-08 | OpenShift usa Secret | Pod funcional, se aplicável |
| P0-09 | CI bloqueia novo PEM privado | Teste negativo da etapa |
| P0-10 | ADR/README/plano atualizados | PR contém evidências |
| P0-11 | Pipeline final verde | GitHub Actions |
| P0-12 | Nenhum segredo nos logs | Revisão de logs |

# 9. Matriz de validação funcional

| Cenário | Esperado |
| --- | --- |
| Login válido | 200 + JWT novo |
| Endpoint protegido + JWT novo | Permitido quando autorizado |
| JWT assinado com chave antiga | 401/403 |
| JWT expirado | Rejeitado |
| Issuer incorreto | Rejeitado |
| CUSTOMER em pedido de outro CUSTOMER | 403 |
| ADMIN em operação administrativa | Permitido conforme regra |
| User Service sem private key | Falha explícita |
| Imagem Docker | Sem private key |
| CI | Verde |
| OpenShift | Secret montado read-only, se aplicável |

# 10. Rollback

Rollback de código NÃO significa restaurar a private key antiga.

Se a nova configuração falhar, corrigir configuração mantendo o novo par.

Se OpenShift falhar, corrigir Secret/mount/env sem colocar segredo no Git.

Se o force-push causar problema, recuperar referências conforme contingência do GitHub, sem restaurar a chave comprometida.

Tokens antigos podem deixar de ser válidos após rotação; novos logins devem emitir tokens com a chave nova.

# 11. Arquivos que provavelmente serão alterados

| Caminho | Mudança |
| --- | --- |
| services/user-service/src/main/resources/application.properties | Private key passa a vir de runtime |
| services/user-service/src/main/resources/jwt/privateKey.pem | REMOVER |
| services/user-service/src/main/resources/jwt/publicKey.pem | Substituir pela nova public key |
| .gitignore | Ignorar secrets locais |
| docker-compose.yml | Montar private key em runtime |
| .env.example | Documentar apenas nomes de variáveis |
| OpenShift manifests | Referenciar Secret sem valor secreto |
| docs/adr/0010-demo-jwt.md | Atualizar mecanismo e ressalvas |
| .github/workflows/* | Adicionar secret scanning |
| README.md | Atualizar setup local |
| docs/plano/CommerceHub_Plano_Base_v*.md | Registrar P0 e evidências |

# 12. Checklist de encerramento

☐ Branch P0 criada e SHA inicial registrado.

☐ Todas as cópias de chave foram localizadas.

☐ Novo par RSA gerado fora do repositório.

☐ Nova public key instalada.

☐ Private key fornecida somente em runtime.

☐ privateKey.pem antigo removido.

☐ Docker Compose validado.

☐ OpenShift Secret validado, quando aplicável.

☐ JWT novo validado.

☐ JWT antigo rejeitado.

☐ Imagem sem private key.

☐ Histórico saneado ou exceção documentada.

☐ CI possui barreira preventiva.

☐ ./mvnw clean verify passou.

☐ GitHub Actions final passou.

☐ ADR/README/plano atualizados.

☐ Nenhum segredo em logs, commits ou documentação.

# 13. Entregáveis

PR/branch com a correção.

Novo mecanismo de private key em runtime.

Novo par RSA.

Public key atualizada.

Docker Compose atualizado.

OpenShift Secret/configuração atualizada.

CI com prevenção de private key.

Evidências de testes.

Histórico Git saneado, se autorizado.

ADR 0010 atualizada.

Plano CommerceHub atualizado.

Descrição do PR com risco, correção, testes e impacto.

# 14. Referências

https://github.com/ThiagoGuimaraesRocha/CommerceHub

https://github.com/ThiagoGuimaraesRocha/CommerceHub/blob/main/services/user-service/src/main/resources/application.properties

https://github.com/ThiagoGuimaraesRocha/CommerceHub/blob/main/docs/adr/0010-demo-jwt.md

https://github.com/ThiagoGuimaraesRocha/CommerceHub/actions

Instrução final ao agente Se houver conflito entre este runbook e a configuração real da versão efetiva de Java/Quarkus/SmallRye, preservar compatibilidade com o projeto e registrar a decisão no PR/ADR. Nunca resolver conflito reintroduzindo uma private key no Git.