# CommerceHub — Documento-base de arquitetura e execução

Event-Driven E-Commerce Microservices Platform

01/10/2026

# CommerceHub

Event-Driven E-Commerce Microservices Platform — documento-base para projeto de portfólio técnico e aquisição de clientes na Upwork.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Versão do documento | 0.5 — Sprints 1–3 concluídas; Order Service entregue com integração REST ao Product Service |
| Data | 01/10/2026 |
| Status | Baseline atualizado; pronto para iniciar a Sprint 4 |
| Objetivo | Projeto público de portfólio que demonstre Java, Quarkus, microsserviços, Kafka, Oracle, testes, observabilidade, containers, OpenShift e CI/CD/GitOps |
| Estratégia de evolução | Incremental por sprints, com Definition of Done, contratos de eventos/comandos, ADRs e registro de mudanças |
| Repositório | https://github.com/ThiagoGuimaraesRocha/CommerceHub |

Regra de confidencialidade: o projeto deve ser totalmente independente de código, dados, endpoints, nomes de sistemas, regras ou arquitetura proprietária do ambiente profissional. A experiência profissional serve apenas como referência para escolher competências a demonstrar.

# 1. Controle do documento

Este arquivo é o ponto de partida oficial do projeto. A fonte versionada fica em docs/plano/CommerceHub_Plano_Base_v0.5.md; o DOCX é gerado a partir dela. Cada atualização relevante incrementa a versão e registra o que mudou.

| Versão | Data | Status | Descrição da alteração |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 29/09/2026 | Baseline | Documento inicial: escopo, arquitetura, contas, sprints, DDLs, classes e imagens Docker. |
| 0.2 | 29/09/2026 | Baseline atualizado | Correção editorial: remoção dos marcadores internos de citação e inclusão de referências legíveis e links oficiais. |
| 0.3 | 29/09/2026 | Arquitetura atualizada | Saga de pedido: InventoryReserved/InventoryReservationFailed, estados do Order, eventos x comandos, processamento idempotente e ação compensatória ReleaseInventory. |
| 0.4 | 30/09/2026 | Baseline atualizado | Sprints 1 e 2 concluídas com versões reais; decisões da revisão técnica aplicadas; envelope de mensagens; cancelamento com motivo escolhido pelo cliente; tabelas OUTBOX_EVENTS e PROCESSED_EVENTS criadas; classes Kafka movidas da S3 para a S4; endpoint administrativo de estoque; OpenShift local (MicroShift/OKD); Jaeger v2; Postman, OpenAPI e CI. |
| 0.5 | 01/10/2026 | Baseline atualizado | Sprint 3 concluída: API de pedidos (criação, consulta, confirmação e cancelamento), snapshot de produto via REST Client + Fault Tolerance, V2__create_orders.sql, Problem Details 400/404/409/503, testes unitários/API/integração (Oracle + WireMock), Postman e imagem order-service:0.3.0; classes da S3 atualizadas conforme implementação. |
| 0.6+ | A preencher | Planejada | Atualizações ao fim das Sprints 4 em diante. |

Regra de versionamento: incrementar o segundo dígito para alterações de conteúdo sem quebra de escopo e registrar alterações estruturais que mudem arquitetura ou tecnologia antes da implementação correspondente (como ADR em docs/adr).

# 2. Visão geral e objetivo

O CommerceHub é uma plataforma de e-commerce demonstrativa, orientada a eventos, formada por microsserviços Java/Quarkus que se comunicam por APIs REST e Apache Kafka. O projeto é deliberadamente pequeno no domínio, mas rico em engenharia de software para funcionar como prova pública de competência técnica.

## 2.1 Objetivos

- Demonstrar experiência prática com Java e Quarkus em backend.

- Demonstrar arquitetura de microsserviços e comunicação síncrona e assíncrona.

- Demonstrar Kafka, idempotência e tratamento de falhas em processamento de eventos.

- Demonstrar Oracle/SQL, testes unitários, testes de API e testes de integração.

- Demonstrar containers, OpenShift, CI/CD, GitOps e observabilidade distribuída.

- Produzir documentação, diagramas, decisões arquiteturais e evidências visuais utilizáveis na Upwork.

## 2.2 Fora do escopo inicial

- Frontend web ou aplicativo mobile.

- Pagamento real com provedor externo.

- Integrações com empresas reais ou credenciais reais.

- Service mesh, Terraform, AWS/GCP e infraestrutura pública de produção.

- Dezenas de microsserviços ou modelagem de domínio excessivamente complexa.

Princípio de escopo: a plataforma deve demonstrar engenharia suficiente para gerar credibilidade sem se transformar em um produto comercial completo. Pagamento e notificação ficam como extensões futuras, não como bloqueadores do MVP.

# 3. Posicionamento profissional usado como referência

O projeto sustenta o posicionamento comercial do profissional na Upwork, sem atribuir experiência em tecnologias que não fazem parte do histórico informado. Dados pessoais de disponibilidade e idioma ficam fora da versão pública deste documento.

| Item | Definição |
| --- | --- |
| Headline | Java Backend Developer ¦ Quarkus ¦ Microservices ¦ Kafka ¦ REST APIs |
| Experiência Java | 7+ anos de experiência profissional desde dezembro de 2018 |
| Quarkus | Contato pontual em 2020 e stack principal profissional desde maio de 2022 |
| Microsserviços | Experiência profissional diária desde maio de 2022 |
| Integrações | Integrações HTTP/RESTful entre APIs em ambiente corporativo de cloud privada |
| Dados | Oracle e SQL |
| Mensageria | Apache Kafka |
| Containers/Plataforma | Contêineres em clusters OpenShift |
| Testes | JUnit, Mockito, REST Assured e testes de integração |
| Build/CI/CD | Maven, Jenkins, GitHub Actions e Argo CD |
| Observabilidade | Grafana, Prometheus, OpenTelemetry e Jaeger |
| Versionamento | GitHub e GitLab |

## 3.1 Stack comercial

| Área | Tecnologias |
| --- | --- |
| Core | Java, Quarkus, Microservices, REST/HTTP, API Integration |
| Data | Oracle, SQL |
| Messaging | Apache Kafka |
| Containers/Platform | Containers, Docker, OpenShift |
| Security | JWT |
| Testing | JUnit, Mockito, REST Assured, Integration Testing |
| Build/CI/CD | Maven, Jenkins, GitHub Actions, Argo CD |
| Observability | OpenTelemetry, Jaeger, Prometheus, Grafana |
| VCS | Git, GitHub, GitLab |

Posicionamento: Spring Boot não é tratado como competência principal, pois não há experiência profissional informada no ecossistema Spring.

# 4. Contas e plataformas necessárias

| Plataforma | Conta | Quando | Finalidade | Obrigatoriedade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GitHub.com | Sim (ativa) | Sprint 1 | Código, Issues, documentação, GitHub Actions e GHCR | Obrigatória |
| Upwork | Sim | Antes da publicação do portfólio | Perfil profissional e aquisição de clientes | Obrigatória para monetização |
| Red Hat Developer | Opcional | Sprint 7/8 | Developer Sandbox ou OpenShift Local apenas para capturas do console web | Opcional |
| Docker Hub | Não | — | Apenas leitura de imagens públicas | Não aplicável |
| Oracle | Não | — | A imagem comunitária Oracle Free não exige conta | Não aplicável |
| Jenkins | Não | Sprint 8 | Instância local para pipeline alternativo | Sem conta externa |
| Argo CD | Não | Sprint 8 | Executado dentro do cluster local | Sem conta externa |
| Kafka | Não | Sprint 4 | Broker local no Docker Compose | Sem conta externa |
| Grafana/Prometheus/Jaeger/OpenTelemetry | Não | Sprint 6 | Containers locais | Sem conta externa |

## 4.1 Verificações das plataformas

- GitHub: conta pessoal com e-mail verificado e 2FA recomendada. O GitHub Container Registry (GHCR) armazena imagens OCI e integra com GitHub Actions via GITHUB_TOKEN.

- Upwork: um único login de freelancer; perfil completo antes das propostas.

- OpenShift: o ambiente principal passa a ser local (MicroShift/OKD, seção 14). O Developer Sandbox (gratuito, janela de 30 dias, cotas limitadas) fica apenas como opção para capturas do console web.

- Oracle local: imagem gvenzl/oracle-free (repositório de scripts: gvenzl/oci-oracle-free no GitHub), tag 23.26.3-slim-faststart fixada por digest.

# 5. Arquitetura alvo

Quatro microsserviços implementáveis no MVP e dois componentes de extensão futura (Payment Service e Notification Service). O fluxo de negócio segue uma Saga de pedido coreografada: o Order Service é o único proprietário do estado do pedido; o Inventory Service é o único proprietário do estoque; nenhum serviço altera o banco de outro.

Client
  |
OpenShift Route / future API Gateway
  |
  +---------------------+---------------------+
  |                     |                     |
User Service      Product Service <--REST-- Order Service
  |                     |                     |      ^
USER_SCHEMA       PRODUCT_SCHEMA     OrderConfirmed  |  InventoryReserved /
                                  OrderCancelled     |  InventoryReservationFailed /
                                  ReleaseInventory   |  InventoryReleased
                                            v        |
                                         +--------------+
                                         |    Kafka     |
                                         +--------------+
                                            |        ^
                                            v        |
                                        Inventory Service
                                              |
                                       INVENTORY_SCHEMA

Futuro: Order Service --PaymentRequested--> Payment Service --PaymentApproved/PaymentFailed--> Order Service

## 5.1 Princípios arquiteturais

- Database-per-service: cada microsserviço possui seu próprio schema e não acessa tabelas de outro serviço.

- Contratos HTTP explícitos e versionados (/api/v1).

- Mensagens Kafka em JSON com envelope único e eventId único (seção 5.7).

- Transactional Outbox para publicar mensagens na mesma transação da mudança de negócio.

- Consumidores idempotentes, deduplicando por (eventId, consumerName).

- Falhas de dependências tratadas com timeout, retry, circuit breaker e fila de erros (DLQ).

- Observabilidade como requisito de qualidade.

- Nenhum segredo persistido no Git; uso de Secret/variáveis de ambiente.

## 5.2 Serviços e responsabilidades

| Serviço | Responsabilidade | Persistência | Comunicação |
| --- | --- | --- | --- |
| User Service | Cadastro/consulta de clientes e autenticação demonstrativa com JWT | USER_SCHEMA | REST |
| Product Service | Catálogo, preço, categoria e estado do produto | PRODUCT_SCHEMA | REST |
| Order Service | Pedidos, itens, cálculo, ciclo de vida e cancelamento; coordena a saga | ORDER_SCHEMA | REST + REST client + Kafka producer/consumer |
| Inventory Service | Estoque, endpoint administrativo de saldo, reservas e liberações | INVENTORY_SCHEMA | REST + Kafka producer/consumer |
| Payment Service | Extensão futura | Não definido | Kafka |
| Notification Service | Extensão futura | Não definido | Kafka |

## 5.3 Fluxo de negócio principal

- Client → POST /api/v1/orders.

- Order Service valida itens e obtém preço do Product Service (REST).

- Order Service persiste ORDER + ORDER_ITEM com status CREATED.

- Client → POST /api/v1/orders/{id}/confirm.

- Order Service valida CREATED -> CONFIRMED e grava OrderConfirmed no outbox na mesma transação.

- O relay publica OrderConfirmed; o Inventory Service consome, verifica disponibilidade e reserva (tudo ou nada).

- Inventory Service grava no outbox InventoryReserved ou InventoryReservationFailed.

- Order Service consome o evento e altera somente o estado do próprio pedido.

- InventoryReserved → INVENTORY_RESERVED (na evolução com pagamento, PaymentRequested).

- InventoryReservationFailed → CANCELLED, cancelled_by = SYSTEM, motivo INSUFFICIENT_STOCK ou UNKNOWN_PRODUCT.

- Cancelamento pelo cliente (seção 5.4.3): em INVENTORY_RESERVED, gera OrderCancelled + ReleaseInventory.

- Dedupe por (eventId, consumerName) em PROCESSED_EVENTS impede efeitos duplicados.

## 5.4 Saga do pedido e transições de estado

CREATED -> CONFIRMED -> INVENTORY_RESERVED -> PAYMENT_PENDING (futuro) -> PAYMENT_APPROVED (futuro) -> COMPLETED (futuro)

CREATED            -> CANCELLED   (cliente; sem efeitos colaterais)
CONFIRMED          -> CANCELLED   (sistema: InventoryReservationFailed)
INVENTORY_RESERVED -> CANCELLED   (cliente, ou sistema: PaymentFailed futuro) + ReleaseInventory

O cliente não pode cancelar em CONFIRMED (reserva em andamento): resposta 409 order-awaiting-inventory.

### 5.4.1 Eventos (fatos)

OrderConfirmed, OrderCancelled, OrderCompleted, InventoryReserved, InventoryReservationFailed, InventoryReleased, PaymentApproved (futuro), PaymentFailed (futuro).

### 5.4.2 Comandos (intenção)

ReleaseInventory e PaymentRequested (futuro). Um comando é uma solicitação ao serviço dono do recurso, que responde com um evento.

### 5.4.3 Cancelamento do pedido e motivo escolhido pelo cliente

| Código | Definido por | Selecionável pelo cliente | Observação obrigatória |
| --- | --- | --- | --- |
| CHANGED_MIND | cliente | sim | não |
| ORDERED_BY_MISTAKE | cliente | sim | não |
| FOUND_BETTER_PRICE | cliente | sim | não |
| DELIVERY_TIME_TOO_LONG | cliente | sim | não |
| OTHER | cliente | sim | sim (até 500 caracteres) |
| INSUFFICIENT_STOCK | sistema | não | não |
| UNKNOWN_PRODUCT | sistema | não | não |
| PAYMENT_FAILED | sistema | não | não |

- GET /api/v1/orders/cancellation-reasons: lista os motivos selecionáveis com rótulo de exibição.

- POST /api/v1/orders/{id}/cancel com { "reasonCode": "CHANGED_MIND", "note": "opcional" }.

- A observação livre fica apenas no ORDER_SCHEMA; não é publicada em eventos.

## 5.5 Tópicos Kafka

| Tópico | Mensagens | Produtor | Consumidor (grupo) |
| --- | --- | --- | --- |
| commerce.order.events | OrderConfirmed, OrderCancelled, OrderCompleted | order-service | inventory-service |
| commerce.inventory.events | InventoryReserved, InventoryReservationFailed, InventoryReleased | inventory-service | order-service |
| commerce.inventory.commands | ReleaseInventory | order-service | inventory-service |
| commerce.payment.commands (futuro) | PaymentRequested | order-service | payment-service |
| commerce.payment.events (futuro) | PaymentApproved, PaymentFailed | payment-service | order-service |

Cada tópico consumido tem um tópico de erros <tópico>.dlq. Chave do registro Kafka: orderId.

## 5.6 Idempotência, outbox e ações compensatórias

- OUTBOX_EVENTS (ORDER_SCHEMA e INVENTORY_SCHEMA): a mensagem completa é gravada na mesma transação da mudança de negócio; um relay agendado publica as linhas PENDING e marca PUBLISHED. Após 10 tentativas a linha vira FAILED e é sinalizada por health check e métrica.

- PROCESSED_EVENTS (ORDER_SCHEMA e INVENTORY_SCHEMA): o consumidor insere (eventId, consumerName) na mesma transação do efeito de negócio; chave duplicada significa “já processado”.

- Compensação: cancelamento após reserva (cliente ou pagamento recusado) gera ReleaseInventory; o Inventory Service libera e responde InventoryReleased.

- Erros técnicos: retry com backoff (até 5 tentativas) e depois DLQ. Rejeições de negócio geram eventos de falha, não erros.

## 5.7 Envelope de mensagens

Todas as mensagens (eventos e comandos) usam o mesmo envelope. Contrato completo, com payload de cada mensagem e JSON Schema, em docs/events.

{
  "eventId": "7b0c9a4e-2f1d-4b8e-9c3a-5d6e7f8a9b0c",
  "eventType": "OrderConfirmed",
  "messageKind": "EVENT",
  "schemaVersion": 1,
  "occurredAt": "2026-09-29T18:30:00.000Z",
  "source": "order-service",
  "aggregateType": "Order",
  "aggregateId": "3f1c2a9e-6b0d-4c47-9a53-0f3f5a1d2b7c",
  "correlationId": "3f1c2a9e-6b0d-4c47-9a53-0f3f5a1d2b7c",
  "causationId": null,
  "payload": {
    "orderId": "3f1c2a9e-6b0d-4c47-9a53-0f3f5a1d2b7c",
    "customerId": "a1b2c3d4-0000-4000-8000-000000000001",
    "items": [{ "productId": "9d8c7b6a-1111-4222-8333-444455556666", "quantity": 2 }],
    "totalAmount": 299.9000,
    "currencyCode": "BRL"
  }
}

| Campo | Regra |
| --- | --- |
| eventId | UUID único por mensagem; chave de deduplicação com o nome do consumidor |
| eventType | Nome em PascalCase (OrderConfirmed) |
| messageKind | EVENT ou COMMAND |
| schemaVersion | Inicia em 1; muda só em quebra de contrato |
| occurredAt | ISO-8601 UTC do fato de negócio |
| source | Serviço produtor |
| aggregateType / aggregateId | Entidade que mudou; aggregateId é a chave Kafka |
| correlationId | Id da saga, sempre o orderId |
| causationId | eventId da mensagem que causou esta (null na primeira) |
| payload | Dados específicos da mensagem |

# 6. Padrões funcionais e técnicos

| Tema | Padrão definido |
| --- | --- |
| IDs | UUID textual (VARCHAR2(36 CHAR)) gerado pela aplicação |
| Datas | TIMESTAMP WITH TIME ZONE; UTC na aplicação, JVM e containers |
| Valores monetários | NUMBER(19,4); Java BigDecimal; JSON sempre com escala 4 (349.9000); até 4 casas na entrada |
| Preço | Maior ou igual a zero |
| Ativo/inativo | NUMBER(1) com CHECK (0/1) |
| Versionamento otimista | Coluna VERSION_NO e @Version; PUT envia a version atual, divergência = 409 |
| Auditoria | created_at com @CreationTimestamp, updated_at com @UpdateTimestamp |
| Status | Enum Java persistido como texto (@Enumerated(EnumType.STRING)) |
| Exclusão | Soft delete para catálogo (DELETE marca active = 0) |
| Erros HTTP | RFC 9457 Problem Details (application/problem+json), type = urn:commercehub:problem:<código>; 400, 401, 403, 404, 409, 503 e 500 |
| Paginação | page (base 0) e size (1–100); resposta {items, page, size, totalItems, totalPages} |
| Migrações | Flyway por schema; Hibernate não altera o schema |
| Documentação de API | OpenAPI (/q/openapi) e Swagger UI (/q/swagger-ui) em todos os perfis |
| Logs | Estruturados em JSON nos containers; nunca registrar senha, JWT, tokens ou dados sensíveis |
| Configuração | application.properties + variáveis de ambiente; segredos em .env local (ignorado) ou Secret |
| Branches | main protegida; feature/*; merge por pull request com CI verde |
| Commits | Conventional Commits |

# 7. Roadmap de sprints

| Sprint | Objetivo | Entregável principal | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Base do projeto | Monorepo, Maven/Quarkus, Oracle, Docker Compose, padrões, ADRs | Concluída (29/09/2026) |
| S2 | Product Service | CRUD, Flyway, Problem Details, OpenAPI, testes, Postman, CI; tabelas de mensageria | Concluída (30/09/2026) |
| S3 | Order Service | Pedidos, itens, integração REST com Product Service, confirmação e cancelamento | Concluída (01/10/2026) |
| S4 | Kafka + Inventory | Saga, outbox, consumidores idempotentes, DLQ, endpoint administrativo de estoque | Planejada |
| S5 | User + JWT | Usuários, autenticação demonstrativa e autorização | Planejada |
| S6 | Observabilidade | OpenTelemetry, Jaeger v2, Prometheus, Grafana e métricas | Planejada |
| S7 | OpenShift local | MicroShift/OKD, manifests, ConfigMap/Secret, probes, Routes | Planejada |
| S8 | CI/CD + acabamento | GHCR, Argo CD, Jenkinsfile, README final, screenshots e vídeo | Planejada |

# 8. Sprint 1 — Base do projeto (concluída)

Objetivo: fundação executável, repetível e documentada, sem regras de negócio.

## 8.1 Entregue

- Repositório público CommerceHub no GitHub.

- POM pai com BOM do Quarkus, plugins fixados e Java 21/Maven 3.9.6+ obrigatórios; Maven Wrapper 3.9.16.

- Módulos user-service, product-service, order-service, inventory-service.

- Dockerfile multi-stage único (docker/service.Dockerfile) com runtime UBI OpenJDK 21.

- docker-compose.yml com Oracle (padrão) e os quatro serviços (perfil apps), com health checks.

- Script de init que cria USER_SCHEMA, PRODUCT_SCHEMA, ORDER_SCHEMA e INVENTORY_SCHEMA no FREEPDB1.

- scripts/dev.sh (modo dev), README e ADRs 0001–0004.

## 8.2 Versões congeladas

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Java | 21 |
| Quarkus | 3.33.3.3 (LTS) |
| Maven Wrapper / Maven | 3.3.4 / 3.9.16 |
| Oracle | gvenzl/oracle-free:23.26.3-slim-faststart@sha256:f5ff19033860d662c821cb04eb10483fa94f14f78eae252d054291ea07028093 |
| Imagem de build | eclipse-temurin:21.0.12.1_1-jdk-noble |
| Imagem de runtime | registry.access.redhat.com/ubi9/openjdk-21-runtime:1.24 |

## 8.3 Definition of Done

- ☒ Clone limpo executa o bootstrap documentado.

- ☒ Todos os serviços compilam com Maven Wrapper.

- ☒ Cada serviço sobe e responde ao health endpoint.

- ☒ Oracle inicia em container e é acessado pelos serviços.

- ☒ Nenhum segredo versionado.

- ☒ README permite reproduzir a execução sem conhecimento prévio.

- ☒ Commit final integrado na main.

# 9. Sprint 2 — Product Service (concluída)

Objetivo: catálogo de produtos com persistência Oracle e API REST testada.

## 9.1 Entregue

- CRUD em /api/v1/products: criar, listar com filtros (category, active) e paginação, consultar, atualizar com versionamento otimista e desativar (soft delete).

- SKU único (409 duplicate-sku), preço maior ou igual a zero com escala 4, moeda ISO com padrão BRL.

- Problem Details para 400/404/409/500; OpenAPI e Swagger UI.

- Migração Flyway V1__create_products.sql.

- Testes: unitários (Mockito), API (REST Assured) e integração em Oracle real via Dev Services.

- Coleção Postman + environment local; carga de dados scripts/seed.sh pela API.

- Workflow de CI (./mvnw verify) com badge no README.

- Tabelas OUTBOX_EVENTS e PROCESSED_EVENTS criadas por Flyway no ORDER_SCHEMA e no INVENTORY_SCHEMA (V1__create_messaging_tables.sql), validadas por MessagingTablesIT.

## 9.2 DDL — PRODUCT_SCHEMA

CREATE TABLE products (
    product_id    VARCHAR2(36 CHAR)        PRIMARY KEY,
    sku           VARCHAR2(64 CHAR)        NOT NULL,
    name          VARCHAR2(150 CHAR)       NOT NULL,
    description   VARCHAR2(1000 CHAR),
    category_code VARCHAR2(60 CHAR)        NOT NULL,
    price         NUMBER(19,4)             NOT NULL,
    currency_code VARCHAR2(3 CHAR)         DEFAULT 'BRL' NOT NULL,
    active        NUMBER(1)                DEFAULT 1 NOT NULL,
    version_no    NUMBER(19,0)             DEFAULT 0 NOT NULL,
    created_at    TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
    updated_at    TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
    CONSTRAINT uk_products_sku      UNIQUE (sku),
    CONSTRAINT ck_products_price    CHECK (price >= 0),
    CONSTRAINT ck_products_active   CHECK (active IN (0, 1)),
    CONSTRAINT ck_products_currency CHECK (LENGTH(currency_code) = 3)
);
CREATE INDEX ix_products_category ON products (category_code);
CREATE INDEX ix_products_active ON products (active);

## 9.3 Classes Java

| Camada | Classes |
| --- | --- |
| Domain | ProductEntity, Money |
| API | ProductResource, CreateProductRequest, UpdateProductRequest, ProductResponse, PageResponse |
| Application | ProductService |
| Persistence | ProductRepository |
| Mapping | ProductMapper |
| Errors | ProductNotFoundException, ConflictException, ProblemDetail, ConstraintViolationHandler, ApiExceptionHandler |
| Config | JacksonConfig |
| Tests | ProductServiceTest, ProductResourceTest, HealthEndpointTest, ProductRepositoryIT |

## 9.4 Imagem

ghcr.io/<usuario>/commercehub-product-service:0.2.0, gerada pelo Dockerfile único (build Temurin 21, runtime UBI OpenJDK 21).

## 9.5 Definition of Done

- ☒ POST/GET/PUT/DELETE de produto funcionando.

- ☒ SKU duplicado retorna conflito controlado.

- ☒ Preço inválido (negativo ou com mais de 4 casas) é rejeitado; zero é aceito.

- ☒ Persistência e leitura funcionam no Oracle local.

- ☒ Testes unitários e de API verdes.

- ☒ Imagem Docker roda sem código-fonte montado como volume.

- ☒ README do serviço com endpoints e exemplos.

- ☐ Imagem publicada no GHCR (automatizada na S8).

# 10. Sprint 3 — Order Service

Objetivo: criação, consulta, confirmação e cancelamento de pedidos, preservando o preço do momento da compra e mantendo o isolamento do banco. Sem Kafka nesta sprint: a confirmação só valida CREATED -> CONFIRMED e a publicação de eventos entra na S4.

## 10.1 Entregáveis

- POST /api/v1/orders com itens; customerId no corpo até a S5 (depois vem do JWT).

- GET /api/v1/orders/{id} e GET /api/v1/orders?customerId=....

- Integração REST com Product Service (MicroProfile REST Client + Fault Tolerance: @Timeout(2s), @Retry em falhas de conexão/5xx, @CircuitBreaker) para validar produto ativo e capturar o preço.

- Cálculo de subtotal por item e total do pedido no backend.

- POST /api/v1/orders/{id}/confirm: CREATED -> CONFIRMED.

- GET /api/v1/orders/cancellation-reasons e POST /api/v1/orders/{id}/cancel (em CREATED).

- Migração Flyway V2__create_orders.sql no ORDER_SCHEMA.

- Testes unitários, API e integração REST.

## 10.2 DDL — ORDER_SCHEMA

CREATE TABLE orders (
    order_id            VARCHAR2(36 CHAR)        PRIMARY KEY,
    customer_id         VARCHAR2(36 CHAR)        NOT NULL,
    status              VARCHAR2(30 CHAR)        NOT NULL,
    total_amount        NUMBER(19,4)             NOT NULL,
    currency_code       VARCHAR2(3 CHAR)         DEFAULT 'BRL' NOT NULL,
    cancellation_reason VARCHAR2(40 CHAR),
    cancellation_note   VARCHAR2(500 CHAR),
    cancelled_by        VARCHAR2(20 CHAR),
    cancelled_at        TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
    version_no          NUMBER(19,0)             DEFAULT 0 NOT NULL,
    created_at          TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
    updated_at          TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
    CONSTRAINT ck_orders_total CHECK (total_amount >= 0),
    CONSTRAINT ck_orders_status CHECK (status IN
        ('CREATED','CONFIRMED','INVENTORY_RESERVED','PAYMENT_PENDING','PAYMENT_APPROVED','COMPLETED','CANCELLED')),
    CONSTRAINT ck_orders_currency CHECK (LENGTH(currency_code) = 3),
    CONSTRAINT ck_orders_cancel_reason CHECK (cancellation_reason IS NULL OR cancellation_reason IN
        ('CHANGED_MIND','ORDERED_BY_MISTAKE','FOUND_BETTER_PRICE','DELIVERY_TIME_TOO_LONG','OTHER',
         'INSUFFICIENT_STOCK','UNKNOWN_PRODUCT','PAYMENT_FAILED')),
    CONSTRAINT ck_orders_cancelled_by CHECK (cancelled_by IS NULL OR cancelled_by IN ('CUSTOMER','SYSTEM')),
    CONSTRAINT ck_orders_cancel_fields CHECK (
        (status = 'CANCELLED' AND cancellation_reason IS NOT NULL AND cancelled_by IS NOT NULL
             AND cancelled_at IS NOT NULL)
        OR (status <> 'CANCELLED' AND cancellation_reason IS NULL AND cancellation_note IS NULL
             AND cancelled_by IS NULL AND cancelled_at IS NULL)),
    CONSTRAINT ck_orders_cancel_note CHECK (cancellation_reason IS NULL OR cancellation_reason <> 'OTHER'
        OR cancellation_note IS NOT NULL)
);

CREATE TABLE order_items (
    order_item_id VARCHAR2(36 CHAR) PRIMARY KEY,
    order_id      VARCHAR2(36 CHAR) NOT NULL,
    product_id    VARCHAR2(36 CHAR) NOT NULL,
    sku           VARCHAR2(64 CHAR) NOT NULL,
    product_name  VARCHAR2(150 CHAR) NOT NULL,
    quantity      NUMBER(19,0)      NOT NULL,
    unit_price    NUMBER(19,4)      NOT NULL,
    line_total    NUMBER(19,4)      NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_order_items_order FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES orders (order_id),
    CONSTRAINT uk_order_items_product UNIQUE (order_id, product_id),
    CONSTRAINT ck_order_items_qty CHECK (quantity > 0),
    CONSTRAINT ck_order_items_price CHECK (unit_price >= 0),
    CONSTRAINT ck_order_items_total CHECK (line_total >= 0)
);

CREATE INDEX ix_orders_customer ON orders (customer_id);
CREATE INDEX ix_orders_status ON orders (status);
CREATE INDEX ix_order_items_order ON order_items (order_id);

sku e product_name em ORDER_ITEMS completam o snapshot do produto no momento da compra (o preço já estava previsto); uk_order_items_product impede o mesmo produto duas vezes no pedido.

## 10.3 Classes Java

| Camada | Classes |
| --- | --- |
| Domain | OrderEntity, OrderItemEntity, OrderStatus, CancellationReason, CancelledBy, Money |
| API | OrderResource, CreateOrderRequest, OrderItemRequest, CancelOrderRequest, OrderResponse, OrderItemResponse, CancellationReasonResponse |
| Application | OrderApplicationService, OrderCalculator, OrderStateTransitionService, OrderCancellationService |
| Persistence | OrderRepository, OrderItemRepository |
| Integration | ProductClient, ProductSnapshotResponse, ProductClientExceptionMapper |
| Mapping/Config | OrderMapper, JacksonConfig |
| Errors | ProblemDetail, ApiExceptionHandler, ConstraintViolationHandler, OrderNotFoundException, InvalidOrderStateException, UnknownProductException, RemoteProductServiceException, DuplicateProductInOrderException, CurrencyMismatchException |
| Tests | OrderApplicationServiceTest, OrderCalculatorTest, OrderStateTransitionTest, OrderCancellationTest, OrderResourceTest, HealthEndpointTest, ProductClientIT, OrderRepositoryIT |

As classes de mensageria (publicação, consumo, outbox e deduplicação) foram movidas para a S4 (seção 11.4).

## 10.4 Imagem

ghcr.io/<usuario>/commercehub-order-service:0.3.0.

## 10.5 Definition of Done

- ☒ Pedido com N itens pode ser criado e consultado.

- ☒ Preço, SKU e nome do item gravados como snapshot.

- ☒ Total calculado no backend e validado por teste.

- ☒ Product Service acessado apenas via REST.

- ☒ Produto inexistente/inativo (400) e serviço indisponível (503) tratados.

- ☒ Confirmação valida CREATED -> CONFIRMED; transição inválida retorna 409.

- ☒ Cliente cancela em CREATED escolhendo um motivo; OTHER exige observação; motivo de sistema é recusado.

- ☒ Restrições de cancelamento garantidas também pelo banco.

- ☒ Testes unitários e de integração verdes; imagem executa em ambiente limpo.

- ☒ Coleção Postman ampliada com o fluxo de pedidos.

# 11. Sprint 4 — Kafka + Inventory Service + idempotência

Objetivo: comunicação orientada a eventos com outbox, consumo idempotente, compensação e endpoint administrativo de estoque.

## 11.1 Entregáveis

- Kafka local no Docker Compose (apache/kafka, tag fixada).

- Order Service: OrderConfirmed via outbox ao confirmar; consumo de commerce.inventory.events; cancelamento pelo cliente em INVENTORY_RESERVED com OrderCancelled + ReleaseInventory.

- Inventory Service: reserva tudo-ou-nada, InventoryReserved/InventoryReservationFailed, liberação por ReleaseInventory com InventoryReleased.

- Endpoint administrativo de estoque:

  - PUT /api/v1/inventory/{productId} com { "availableQuantity": 50 } (cria ou ajusta, idempotente);

  - GET /api/v1/inventory/{productId} (disponível e reservado);

  - aberto até a S5, depois exige role ADMIN.

- Carga de dados: data/seed/inventory.ndjson (por SKU); scripts/seed.sh resolve o productId pelo SKU no Product Service e chama o endpoint administrativo. Nunca grava direto no banco.

- Relay do outbox (Quarkus Scheduler), retry com backoff e DLQ.

- Testes de duplicidade, transições, compensação e integração com broker real.

## 11.2 DDL — INVENTORY_SCHEMA

CREATE TABLE inventory_items (
    inventory_item_id VARCHAR2(36 CHAR)        PRIMARY KEY,
    product_id        VARCHAR2(36 CHAR)        NOT NULL,
    available_qty     NUMBER(19,0)             NOT NULL,
    reserved_qty      NUMBER(19,0)             DEFAULT 0 NOT NULL,
    version_no        NUMBER(19,0)             DEFAULT 0 NOT NULL,
    created_at        TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
    updated_at        TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
    CONSTRAINT uk_inventory_product UNIQUE (product_id),
    CONSTRAINT ck_inventory_available CHECK (available_qty >= 0),
    CONSTRAINT ck_inventory_reserved CHECK (reserved_qty >= 0)
);

CREATE TABLE stock_reservations (
    reservation_id VARCHAR2(36 CHAR)        PRIMARY KEY,
    order_id       VARCHAR2(36 CHAR)        NOT NULL,
    product_id     VARCHAR2(36 CHAR)        NOT NULL,
    quantity       NUMBER(19,0)             NOT NULL,
    status         VARCHAR2(30 CHAR)        NOT NULL,
    created_at     TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
    updated_at     TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
    CONSTRAINT uk_reservation_order_product UNIQUE (order_id, product_id),
    CONSTRAINT ck_reservation_qty CHECK (quantity > 0),
    CONSTRAINT ck_reservation_status CHECK (status IN ('RESERVED','RELEASED'))
);
CREATE INDEX ix_reservations_order ON stock_reservations (order_id);
CREATE INDEX ix_reservations_status ON stock_reservations (status);

Com a reserva tudo-ou-nada, falhas não geram linha de reserva; por isso os status ficam RESERVED e RELEASED (os antigos PENDING e REJECTED não têm uso).

## 11.3 DDL — tabelas de mensageria (ORDER_SCHEMA e INVENTORY_SCHEMA, já criadas)

CREATE TABLE outbox_events (
    event_id       VARCHAR2(36 CHAR)        PRIMARY KEY,
    aggregate_type VARCHAR2(30 CHAR)        NOT NULL,
    aggregate_id   VARCHAR2(36 CHAR)        NOT NULL,
    event_type     VARCHAR2(60 CHAR)        NOT NULL,
    message_kind   VARCHAR2(10 CHAR)        NOT NULL,
    topic          VARCHAR2(120 CHAR)       NOT NULL,
    message_key    VARCHAR2(36 CHAR)        NOT NULL,
    payload        CLOB                     NOT NULL,
    status         VARCHAR2(20 CHAR)        DEFAULT 'PENDING' NOT NULL,
    attempts       NUMBER(10,0)             DEFAULT 0 NOT NULL,
    last_error     VARCHAR2(1000 CHAR),
    created_at     TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
    published_at   TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
    CONSTRAINT ck_outbox_kind         CHECK (message_kind IN ('EVENT', 'COMMAND')),
    CONSTRAINT ck_outbox_status       CHECK (status IN ('PENDING', 'PUBLISHED', 'FAILED')),
    CONSTRAINT ck_outbox_attempts     CHECK (attempts >= 0),
    CONSTRAINT ck_outbox_payload_json CHECK (payload IS JSON),
    CONSTRAINT ck_outbox_published    CHECK (status <> 'PUBLISHED' OR published_at IS NOT NULL)
);
CREATE INDEX ix_outbox_status_created ON outbox_events (status, created_at);
CREATE INDEX ix_outbox_aggregate ON outbox_events (aggregate_id);

CREATE TABLE processed_events (
    event_id      VARCHAR2(36 CHAR)        NOT NULL,
    consumer_name VARCHAR2(100 CHAR)       NOT NULL,
    event_type    VARCHAR2(60 CHAR)        NOT NULL,
    processed_at  TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_processed_events PRIMARY KEY (event_id, consumer_name)
);

## 11.4 Classes Java

| Serviço | Camada | Classes |
| --- | --- | --- |
| Order | Messaging (vindas da S3) | KafkaTopics, EventEnvelope, OrderConfirmedEvent, OrderCancelledEvent, InventoryReservedEvent, InventoryReservationFailedEvent, InventoryReleasedEvent, ReleaseInventoryCommand, PaymentRequestedCommand (reservado, futuro) |
| Order | Outbox | OutboxEventEntity, OutboxRepository, OutboxWriter, OutboxRelay (substitui o antigo OrderEventPublisher) |
| Order | Consumer | InventoryEventConsumer, ProcessedEventEntity, ProcessedEventRepository, EventIdempotencyService |
| Order | Tests | InventoryEventConsumerTest, OutboxRelayTest, IdempotencyTest, CustomerCancellationCompensationTest, KafkaIntegrationTest |
| Inventory | API | InventoryAdminResource, SetStockRequest, InventoryResponse |
| Inventory | Domain/Persistence | InventoryItemEntity, StockReservationEntity, ReservationStatus, InventoryRepository, StockReservationRepository |
| Inventory | Application | InventoryService, StockReservationService |
| Inventory | Messaging | KafkaTopics, EventEnvelope, OrderConfirmedEvent, ReleaseInventoryCommand, InventoryReservedEvent, InventoryReservationFailedEvent, InventoryReleasedEvent |
| Inventory | Outbox/Consumer | OutboxEventEntity, OutboxRepository, OutboxWriter, OutboxRelay, OrderEventConsumer, InventoryCommandConsumer, ProcessedEventEntity, ProcessedEventRepository, EventIdempotencyService |
| Inventory | Tests | InventoryServiceTest, InventoryAdminResourceTest, OrderEventConsumerTest, InventoryCommandConsumerTest, IdempotencyTest, KafkaIntegrationTest |

## 11.5 Imagens

| Imagem | Uso |
| --- | --- |
| apache/kafka:<tag fixada> | Broker Kafka local (modo KRaft) |
| gvenzl/oracle-free:23.26.3-slim-faststart@sha256:... | Oracle local e testes |
| ghcr.io/<usuario>/commercehub-order-service:0.4.0 | Order Service com outbox e consumer |
| ghcr.io/<usuario>/commercehub-inventory-service:0.4.0 | Inventory Service com consumer e outbox |

## 11.6 Definition of Done

- ☐ Confirmar pedido valida CREATED -> CONFIRMED e publica exatamente um OrderConfirmed (outbox).

- ☐ Inventory reserva tudo-ou-nada de forma transacional.

- ☐ Evento duplicado não gera segunda reserva nem outro efeito no mesmo consumidor.

- ☐ Falha de estoque gera InventoryReservationFailed e o pedido vai para CANCELLED (SYSTEM, INSUFFICIENT_STOCK).

- ☐ Cancelamento pelo cliente em INVENTORY_RESERVED libera o estoque (ReleaseInventory → InventoryReleased).

- ☐ Endpoint administrativo de estoque e carga de dados por ele funcionando.

- ☐ Mensagens com falha técnica vão para a DLQ após os retries.

- ☐ Tópicos e grupos de consumo documentados; configuração Kafka externalizada.

- ☐ Testes de integração com broker real em container verdes.

# 12. Sprint 5 — User Service + JWT

Objetivo: identidade de demonstração e proteção de endpoints com JWT, registrando que o mecanismo é para portfólio e não substitui um IdP corporativo.

## 12.1 DDL — USER_SCHEMA

CREATE TABLE app_users (
    user_id       VARCHAR2(36 CHAR)        PRIMARY KEY,
    email         VARCHAR2(320 CHAR)       NOT NULL,
    password_hash VARCHAR2(255 CHAR)       NOT NULL,
    full_name     VARCHAR2(150 CHAR)       NOT NULL,
    role_code     VARCHAR2(30 CHAR)        NOT NULL,
    active        NUMBER(1)                DEFAULT 1 NOT NULL,
    version_no    NUMBER(19,0)             DEFAULT 0 NOT NULL,
    created_at    TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
    updated_at    TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
    CONSTRAINT uk_app_users_email UNIQUE (email),
    CONSTRAINT ck_app_users_active CHECK (active IN (0, 1)),
    CONSTRAINT ck_app_users_role CHECK (role_code IN ('CUSTOMER', 'ADMIN'))
);

## 12.2 Classes Java

| Camada | Classes |
| --- | --- |
| Domain | UserEntity, UserRole |
| API | AuthResource, UserResource, LoginRequest, CreateUserRequest, UserResponse, TokenResponse |
| Application | UserService, JwtService, PasswordHasher |
| Persistence | UserRepository |
| Security | Emissor de JWT (SmallRye JWT Build) e configuração de verificação nos demais serviços |
| Errors | InvalidCredentialsException, UserNotFoundException |
| Tests | AuthResourceTest, JwtServiceTest, UserServiceTest, SecurityIT |

## 12.3 Mudanças nos outros serviços

- Order Service passa a obter customerId do claim sub do JWT; o campo sai do corpo de POST /orders.

- Um cliente só consulta e cancela os próprios pedidos.

- Endpoint administrativo de estoque e escrita no catálogo exigem role ADMIN.

## 12.4 Definition of Done

- ☐ Senha armazenada somente como hash.

- ☐ Login gera JWT assinado para o ambiente de demonstração.

- ☐ Endpoints protegidos rejeitam token ausente/inválido; autorização por role testada.

- ☐ Tokens, senhas e hashes nunca aparecem em logs ou README.

- ☐ Documentação deixa claro o limite de segurança da solução demonstrativa.

# 13. Sprint 6 — Observabilidade distribuída

Objetivo: tracing distribuído, métricas e dashboards sobre o fluxo HTTP → Order Service → Kafka → Inventory Service → Order Service.

## 13.1 Entregáveis

- OpenTelemetry nos microsserviços; propagação traceparent em HTTP e headers Kafka.

- Jaeger v2 para tracing; Prometheus; Grafana com dashboard do CommerceHub.

- Métricas de negócio: pedidos criados/confirmados/cancelados por motivo, reservas, outbox pendente/FAILED, mensagens em DLQ.

- README com roteiro para reproduzir uma transação e observar o trace.

## 13.2 Classes Java

| Categoria | Classes |
| --- | --- |
| Metrics | BusinessMetrics ou @Counted/@Timed |
| Health | OutboxHealthCheck (linhas FAILED) |
| Tests | ObservabilityIT, TracePropagationIT, MetricsEndpointTest |

## 13.3 Imagens

| Imagem | Uso |
| --- | --- |
| cr.jaegertracing.io/jaegertracing/jaeger:2.<x> | Jaeger v2 (a linha 1.x teve fim de vida em 31/12/2025) |
| prom/prometheus:<tag fixada> | Métricas |
| grafana/grafana:<tag fixada> | Dashboards (edição OSS) |
| otel/opentelemetry-collector-contrib:<tag fixada> | Collector OTLP opcional |

## 13.4 Definition of Done

- ☐ Criação/confirmação de pedido gera trace visível com Order e Inventory.

- ☐ Métricas de negócio no Prometheus; dashboard Grafana com pelo menos 5 métricas.

- ☐ Um cenário de erro pode ser localizado pelo trace/log.

- ☐ Documentação explica como abrir Jaeger e Grafana e reproduzir o fluxo.

# 14. Sprint 7 — OpenShift local

Objetivo: executar os serviços em OpenShift na máquina local, iniciando junto com o restante da stack.

## 14.1 Decisão (ADR 0009)

- MicroShift upstream (OKD), imagem ghcr.io/microshift-io/microshift, executado como container privilegiado (bootc com systemd), sem conta nem pull secret da Red Hat. Oferece Routes e o modelo SCC.

- Oracle e Kafka permanecem no Docker Compose; os quatro serviços são implantados dentro do MicroShift.

- Um comando único, scripts/up.sh, sobe o Compose, o MicroShift e aplica os manifests. Um perfil openshift no Compose será usado se o spike confirmar a execução estável sob Docker; caso contrário, o script usa Podman.

- Capturas do console web (visão Topology) com OpenShift Local (CRC) ou Developer Sandbox, só para evidência.

## 14.2 Entregáveis

- Manifests por serviço: Deployment, Service, Route, ConfigMap, Secret.

- Readiness/liveness em /q/health/ready e /q/health/live; requests/limits de CPU e memória.

- Migrações Flyway em Job pré-deploy (FLYWAY_MIGRATE_AT_START=false nos pods).

- Guia de deploy e rollback.

## 14.3 Pontos a validar no spike

- Execução do MicroShift sob Docker Engine (documentação oficial cobre Podman).

- Armazenamento (TopoLVM exige volume LVM; alternativa para demonstração).

- Requisitos: Linux com Podman ou Podman machine no macOS/Windows; +2–4 GB de RAM.

## 14.4 Definition of Done

- ☐ Os quatro serviços implantados a partir de manifests versionados.

- ☐ Pods Ready, sem loop de reinício; probes funcionando.

- ☐ Segredos e configurações fora dos manifests.

- ☐ Fluxo end-to-end executado no cluster local.

- ☐ Rollback documentado e testado.

- ☐ scripts/up.sh sobe tudo com um comando.

# 15. Sprint 8 — CI/CD, GitOps e acabamento do portfólio

## 15.1 Entregáveis

- GitHub Actions: build, testes (já existente desde a S2) e publicação das imagens no GHCR.

- Argo CD (instalado por manifests no MicroShift) para sincronização GitOps.

- Jenkinsfile como pipeline alternativo demonstrativo.

- Tags/releases; README final; ADRs e diagramas atualizados.

- Screenshots de execução, Grafana, Jaeger e OpenShift; vídeo curto do fluxo de pedido.

## 15.2 Imagens de release

ghcr.io/<usuario>/commercehub-{user,product,order,inventory}-service:<git-tag>

## 15.3 Definition of Done

- ☒ Push/PR executa build e testes automaticamente (desde a S2).

- ☐ Merge na main gera imagem versionada no GHCR com metadados OCI.

- ☐ Argo CD sincroniza o cluster a partir do Git.

- ☐ Jenkinsfile reproduz o build/test principal.

- ☐ README permite entender problema, arquitetura, stack, execução e observabilidade em poucos minutos.

- ☐ Evidências visuais para o portfólio.

# 16. Inventário consolidado de entidades

| Serviço | Tabela | Chave | Finalidade | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| User | APP_USERS | USER_ID | Cadastro e autenticação demonstrativa | S5 |
| Product | PRODUCTS | PRODUCT_ID | Catálogo e preço atual | S2 (criada) |
| Order | ORDERS | ORDER_ID | Cabeçalho, ciclo de vida e cancelamento | S3 |
| Order | ORDER_ITEMS | ORDER_ITEM_ID | Itens e snapshot de preço/SKU/nome | S3 |
| Order | OUTBOX_EVENTS | EVENT_ID | Mensagens a publicar | S2 (criada) |
| Order | PROCESSED_EVENTS | (EVENT_ID, CONSUMER_NAME) | Idempotência | S2 (criada) |
| Inventory | INVENTORY_ITEMS | INVENTORY_ITEM_ID | Saldo disponível e reservado | S4 |
| Inventory | STOCK_RESERVATIONS | RESERVATION_ID | Reserva por pedido/produto | S4 |
| Inventory | OUTBOX_EVENTS | EVENT_ID | Mensagens a publicar | S2 (criada) |
| Inventory | PROCESSED_EVENTS | (EVENT_ID, CONSUMER_NAME) | Idempotência | S2 (criada) |

## 16.1 Regras de consistência

- Nenhuma FK cruza schema de microsserviço.

- Order Item não referencia Product via banco; validação e snapshot via API.

- Inventory não referencia Order via banco; correlação por orderId nas mensagens.

- Preço, SKU e nome aplicados na compra ficam em ORDER_ITEMS.

- eventId combinado com consumer_name para deduplicação; reentregas não repetem efeitos.

- Mensagens só saem pelo outbox, nunca diretamente da transação de negócio.

# 17. Estrutura de pacotes Java

src/main/java/com/commercehub/<service>/
├── api/
│   ├── <Resource>.java
│   └── dto/
├── application/
├── domain/
│   ├── entity/
│   └── enumtype/
├── infrastructure/
│   ├── persistence/
│   ├── messaging/
│   └── client/
├── exception/
├── config/
└── mapper/
src/test/java/com/commercehub/<service>/
├── unit/
├── api/
└── integration/

Regra: evitar pacote compartilhado com entidades de domínio; copiar pequenos DTOs de mensagens por contrato (docs/events) para preservar a autonomia dos serviços.

# 18. Estratégia Docker

## 18.1 Dockerfile único das aplicações

ARG BUILD_IMAGE=eclipse-temurin:21.0.12.1_1-jdk-noble
ARG RUNTIME_IMAGE=registry.access.redhat.com/ubi9/openjdk-21-runtime:1.24

FROM ${BUILD_IMAGE} AS build
ARG SERVICE
WORKDIR /workspace
COPY .mvn/ .mvn/
COPY mvnw pom.xml ./
COPY services/ services/
RUN --mount=type=cache,id=commercehub-m2,target=/root/.m2,sharing=locked \
    ./mvnw -B -ntp -pl "services/${SERVICE}" -am -DskipTests package

FROM ${RUNTIME_IMAGE}
ARG SERVICE
ENV TZ="UTC" \
    JAVA_OPTS_APPEND="-Dquarkus.http.host=0.0.0.0 -Duser.timezone=UTC" \
    JAVA_APP_JAR="/deployments/quarkus-run.jar"
COPY --from=build --chown=185 /workspace/services/${SERVICE}/target/quarkus-app/lib/ /deployments/lib/
COPY --from=build --chown=185 /workspace/services/${SERVICE}/target/quarkus-app/*.jar /deployments/
COPY --from=build --chown=185 /workspace/services/${SERVICE}/target/quarkus-app/app/ /deployments/app/
COPY --from=build --chown=185 /workspace/services/${SERVICE}/target/quarkus-app/quarkus/ /deployments/quarkus/
EXPOSE 8080
USER 185
ENTRYPOINT ["/opt/jboss/container/java/run/run-java.sh"]

Build a partir da raiz: docker build -f docker/service.Dockerfile --build-arg SERVICE=product-service .

## 18.2 Docker Compose

| Serviço | Imagem | Sprint |
| --- | --- | --- |
| oracle | gvenzl/oracle-free:23.26.3-slim-faststart@sha256:... | S1 |
| user/product/order/inventory-service | build local, perfil apps | S1 |
| kafka | apache/kafka:<tag fixada> | S4 |
| jaeger | cr.jaegertracing.io/jaegertracing/jaeger:2.<x> | S6 |
| prometheus | prom/prometheus:<tag fixada> | S6 |
| grafana | grafana/grafana:<tag fixada> | S6 |
| otel-collector | otel/opentelemetry-collector-contrib:<tag fixada> | S6 |
| microshift | ghcr.io/microshift-io/microshift:<tag fixada> (perfil openshift, se validado) | S7 |

# 19. Estratégia de CI/CD e GitOps

Pull Request / push --> GitHub Actions: build + unit + API + integration (Oracle Dev Services)   [desde a S2]
main / release      --> image build --> push GHCR                                               [S8]
                    --> GitOps manifests --> Argo CD --> OpenShift local (MicroShift)            [S8]
Jenkinsfile: pipeline alternativa de build/test                                                  [S8]

## 19.1 Controles de qualidade

- Falha de compilação ou de testes bloqueia a publicação da imagem.

- Tags de imagem derivam da versão Git/release.

- Secrets no GitHub/OpenShift, nunca no código.

- Pull requests exigem checks verdes antes do merge na main.

# 20. Entregáveis finais de portfólio

| Artefato | Conteúdo mínimo | Situação |
| --- | --- | --- |
| GitHub README (inglês) | Problema, solução, arquitetura, stack, execução, endpoints, eventos, testes, observabilidade e deploy | Em evolução desde a S1 |
| Architecture Diagram | Visão lógica + visão de runtime | Parcial (README) |
| ADRs | Decisões com contexto, decisão e consequências | 0001–0009 |
| API examples | Coleção Postman + OpenAPI/Swagger UI | Desde a S2 |
| Event contracts | Envelope, tópicos e exemplos JSON (docs/events) | Definido |
| Test evidence | Resumo real dos testes, sem números artificiais | CI desde a S2 |
| Observability evidence | Dashboard Grafana e trace Jaeger reais | S6 |
| OpenShift evidence | Pods/routes/configuração e Topology | S7/S8 |
| CI/CD evidence | GitHub Actions e sync do Argo CD | S2/S8 |
| Demo video | 3–5 min: criar → confirmar → OrderConfirmed → reservar → atualização do pedido → cancelamento com motivo → trace/métricas | S8 |

# 21. Matriz de aceite do MVP

| Capacidade | Evidência de aceite |
| --- | --- |
| Java/Quarkus | Quatro serviços executáveis e README |
| REST | Endpoints documentados (OpenAPI) e testes REST Assured |
| Microservices | Deploy e schemas isolados |
| Kafka | OrderConfirmed e resposta do Inventory, via outbox |
| Idempotência | Teste de evento duplicado sem dupla reserva |
| Compensação | Cancelamento após reserva libera o estoque |
| Oracle | Persistência funcional em Oracle Free, testes em Oracle real |
| JWT | Endpoint protegido e teste de autorização |
| Testing | JUnit/Mockito/REST Assured/integration tests |
| Containers | Imagens versionadas no GHCR |
| OpenShift | Deploy reproduzível no cluster local com probes |
| Observabilidade | Trace e métricas reais |
| CI/CD | Pipeline automática + GitOps |

# 22. Riscos e medidas preventivas

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Escopo crescer demais | Alto | Payment/Notification fora do MVP; DoD por sprint |
| OpenShift local pesado ou instável sob Docker | Médio/alto | Spike na S7; Podman como alternativa; Oracle e Kafka fora do cluster |
| Memória local (Oracle + Kafka + 4 JVMs + observabilidade + MicroShift) | Médio | Limites de memória no Compose a partir da S4; perfis opcionais |
| Dependência de imagens externas | Médio | Tag + digest fixados; nunca latest |
| Exposição de informação profissional | Alto | Domínio fictício, dados sintéticos, arquitetura independente |
| Inglês dificultar comunicação | Médio | Projetos assíncronos e templates técnicos |
| Falhas de integração difíceis de reproduzir | Médio | Testes com containers reais, tracing e causationId nas mensagens |
| Estimativa das S4, S6 e S7 | Médio | Revisar prazo ao fim de cada sprint sem cortar o MVP |

# 23. Próximo passo operacional

Iniciar a Sprint 4 — Kafka + Inventory Service + idempotência (seção 11), começando pelo Kafka no Docker Compose, pelo OrderConfirmed publicado via outbox e pelo endpoint administrativo de estoque.

- ☒ Conta GitHub com 2FA e repositório público CommerceHub.

- ☒ Projeto Quarkus/Maven com Java 21 e quatro serviços executando.

- ☒ Oracle Free em container e schemas criados.

- ☒ Product Service completo (S2).

- ☒ Tabelas OUTBOX_EVENTS e PROCESSED_EVENTS criadas no ORDER_SCHEMA e INVENTORY_SCHEMA.

- ☒ Documento atualizado para v0.4.

- ☒ Order Service completo (S3) e documento atualizado para v0.5.

- ☐ Sprint 4 e atualização do documento para v0.6 ao final.

# 24. Fontes oficiais consultadas

Consultas em 29–30/09/2026. Revalidar versões e tags antes de cada release.

- GitHub — Creating an account: https://docs.github.com/en/account-and-profile/how-tos/account-management/creating-an-account-on-github

- GitHub — Two-factor authentication: https://docs.github.com/en/authentication/securing-your-account-with-two-factor-authentication-2fa

- GitHub — Container registry: https://docs.github.com/en/packages/working-with-a-github-packages-registry/working-with-the-container-registry

- Upwork Help — Sign up as a freelancer: https://support.upwork.com/hc/en-us/articles/24492534968211-How-to-sign-up-as-a-freelancer-on-Upwork

- Upwork Help — Profile essentials: https://support.upwork.com/hc/en-us/articles/36001625225226-How-to-build-your-freelancer-profile-the-essentials

- Red Hat Developer Sandbox FAQ: https://developers.redhat.com/developer-sandbox/FAQ

- gvenzl/oci-oracle-free (imagem gvenzl/oracle-free): https://github.com/gvenzl/oci-oracle-free

- Quarkus — Dev Services for databases: https://quarkus.io/guides/databases-dev-services

- Apache Kafka — Docker image: https://hub.docker.com/r/apache/kafka

- Jaeger — Download (v1 fim de vida em 31/12/2025): https://www.jaegertracing.io/download/

- Grafana — Docker image: https://grafana.com/docs/grafana/latest/setup-grafana/configure-docker/

- MicroShift upstream (OKD): https://github.com/microshift-io/microshift

- RFC 9457 — Problem Details for HTTP APIs: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9457

FIM DO BASELINE v0.5 — CommerceHub pronto para iniciar a Sprint 4.